**Csoport tagok:**

* Bódán Panka
* Benzsay Gergő
* Ungi Zoltán

**A feladatok felosztása kéthetes beosztással:**

**2023.október.09 – 2023.október.23**

**Október.03:** Kezdetleges hálózat kiépítésé. (Ungi Zoltán)

**Október.09:** A projekt alap koncepciójának/tervének kidolgozása és dokumentálása.   
(Benzsay Gergő)

**Október.15:** A terv szerinti két telephely teljes kihelyezése. (Mindenki)

**Október.18:** Megbeszélés utáni redundáns kapcsolat becsatolása. (Mindenki)

**Október.22:** Személyes találkozó a feladat kiosztással kapcsolatban. (Mindenki)

**2023.október.24 – 2023.november.06**

**Október.25:** Konzultáció (Panka, Gergő)

**Október.27:** Az első telephelynek IP cím számitás (Panka)

**November.03:** A második telephelynek IP cím számitás (Panka)

**Az ezt követő elvégzendő feladatok listája:**

* A routerek statikus IP címezése
* A két telephely közti kapcsolat létrehozása
* Redundáns kapcsolat biztosítása
* DNS szerver szolgáltatás
* A switch-ek statikus IP címezése
* A számitógépek DHCP-s IP kiosztása
* WAN router IP címezése
* Vezeték nélküli kapcsolatok biztosítása
* A számitógépek és a hozzájuk tartozó nyomtatók összekötése